**Τεχνολογία Λογισμικού**

**2022**

**Μέλη ομάδας:**

1. Μάριος Στεφανίδης
2. Δημήτρης Βεργίνης
3. Δημήτρης Βλαχογιάννης
4. Αγγελική Κούρου
5. Κατερίνα Μητροπούλου

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τα πρακτικά των επίσημων ομαδικών συναντήσεων (δεν περιλαμβάνονται οι συναντήσεις που μπορεί να γίνονται μεταξύ κάποιων μελών της ομάδας ή λιγότερο επίσημων/αυθόρμητων συναντήσεων που μπορεί να γίνουν πχ μετά από κάθε παράδοση του μαθήματος Τεχνολογίας Λογισμικού) και αναφέρεται στα θέματα που επιλύονται/συζητούνται.

* 1η συνάντηση -> 08/03/2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παραδοτέα** | **Team-Plan-v0.1** | **Project-Description-v0.1** | **Project-Plan-v0.1** | **Risk-Assessment-v0.1** | **Feasibility-Study-v0.1** | **Team-Risk-Assessment-v0.1** |
| **Μέλος** | Αγγελική  Βλαχογιάννης | Κατερίνα  Μάριος | Αγγελική  Βλαχογιάννης | Βεργίνης  Μάριος | Κατερίνα | Βεργίνης |

+ Μάριος -> δημιουργία Github, προσθήκη βασικών στοιχείων και contributors.

Περιγραφή: Καταιγισμός ιδεών, επιλογή ιδέας και περιγραφή κάποιων πρώτων λειτουργειών, διαμοιρασμός tasks και έρευνα των διαφόρων εννοιών που πρέπει να συμπεριληφθούν στην συγγραφή των “Τεχνικών Κειμένων” (δια ζώσης).

* 2η συνάντηση -> 11/03/2022

Περιγραφή: προσδιορισμός κάποιον στοιχείων σχετικά με την δημιουργία του λογισμικού, λύση αποριών όσον αφορά στα τεχνικά κείμενα που έχει αναλάβει ο καθένας μέσω discord).

* 3η συνάντηση -> 15/03/2022

Ολοκλήρωση μεγάλου μέρους των τεχνικών κειμένων, συζήτηση αυτών που ακούστηκαν στο φροντιστήριο σήμερα και διορθώσεις (μέσω discord).

* 4η συνάντηση -> 16/03/2022

Διορθώσεις Gantt και Pert Charts, συζήτηση και απόφαση της μεθόδου που θα ακολουθήσουμε λόγω διαφωνιών για το ποια είναι η καλύτερη (Kanban ή Scrum), αλλαγές σε Team-plan και Project-Plan (δια ζώσης).

* 5η συνάντηση -> 17/03/2022

Τελικός έλεγχος των παραδοτέων, συζήτηση σχετικά με το τι πήγε λάθος μιας και υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ κάποιων μελών της ομάδας, απόφαση για ξεκούραση διάρκειας 2 ημερών (δια ζώσης)

* 6η συνάντηση -> 27/03/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παραδοτέα** | **Use-cases-v0.1** | **Domain-model-v0.1** | **Project-description-v0.2** | **Project-code-v0.1** |
| **Μέλος** | Αγγελική  Κατερίνα  Μάριος | Βλαχογιάννης  Βεργίνης | Μάριος  Κατερίνα | Login Screen -> Μάριος  Main Screen -> Βλαχογιάννης, Βεργίνης |

Διαμοιρασμός των tasks και συζήτηση σχετικά με αυτά, συζήτηση για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν (μέσω discord)

* 7η συνάντηση -> 23/03/2022

Επίδειξη της προόδου που έχει γίνει μέχρι στιγμής, συζήτηση αυτών που ακούστηκαν στο φροντιστήριο και εφαρμογή πιθανών διορθώσεων, επίλυση αποριών, απόφαση για συνάντηση στις 27/03/2022 ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για μελέτη και πρόδο σχετικά με την συγγραφή των τεχνικών κειμένων (μέσω discord)

* 8η συνάντηση -> 27/03/2022

Επίλυση αποριών και συζήτηση πάνω στην θεωρία των τεχνικών κειμένων, συζήτηση για αλλαγές/προσθήκες που πρέπει να γίνουν σε προηγούμενα τεχνικά κείμενα (HR Gantts, προσθήκη οροσήμων στα Gantts, επανασχεδιασμός των Pert & Gantt charts του Project-Plan, εμπλουτισμός όσον αφορά στην μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού κλπ), συζήτηση σχετικά με τα use-cases που θα υλοποιηθούν (κάθε μέλος πρότεινε από 2) και ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης τους/τρόπο έκφρασης) (δια ζώσης)

* 9η συνάντηση -> 03/04/2022

Συνάντηση δυσκολιών σχετικά με τα use-cases (πολλά use-cases θυμίζουν απλές καταχωρίσεις, αβεβαιότητα σχετικά με την έκφραση -> 0 χρήστης/Το σύστημα, κατά πόσο πρέπει να εμβαθύνουμε στις λειτουργίες του συστήματος κλπ), επίλυση αποριών σχετικά με τον κώδικα και συζήτηση κάποιον εμποδίων που προέκυψαν κατά την διαδικασία υλοποίησής του, απόφαση να ολοκληρωθεί το 2ο παραδοτέο στις 10/04 και να ξεκινήσει σιγά σιγά το 3ο παραδοτέο (μέσω discord), review σχετικά με τις διορθώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στα τεχνικά κείμενα του παραδοτέου 1 (δια ζώσης)

* 10η συνάντηση -> 10/04/2022

Τελικό πέρασμα όλων των τεχνικών κειμένων και τελικές αλλαγές, συζήτηση αυτών που έχουν ειπωθεί στο φροντιστήριο και θεωρία του μαθήματος, συζήτηση για ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε στους καθηγητές, μικρές αλλαγές μέχρι και την παράδοση του 2ου παραδοτέου (13/04) (δια ζώσης)

* 11η συνάντηση -> 14/04/2022

Σχόλια σχετικά με το προηγούμενο παραδοτέο (κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι), διαμοιρασμός τεχνικών κειμένων του 3ου παραδοτέου, απόφαση να γίνει ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 19/04 (να δοθεί έμφαση και σε projects/εργασίες άλλων μαθημάτων) και εν τω μεταξύ ο καθένας να διαβάσει την απαραίτητη θεωρία και να κάνει την αντίστοιχη αναζήτηση (δια ζώσης)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παραδοτέα** | **Use-cases-v0.2** | **Robustness-Diagrams-v0.1** | **Domain-Model-v0.2** | **Project-code-v0.2** |
| **Μέλος** | Αγγελική  Κατερίνα | Μάριος  Αγγελική | Βεργίνης  Βλαχογιάννης | Κατερίνα  Μάριος  Βλαχογιάννης  Βεργίνης |

* 12η συνάντηση -> 19/04/2022

Επίλυση αποριών σχετικά με την θεωρία που έχουμε διαβάσει, συζήτηση σχετικά με το πως θα δουλέψουμε τον κώδικα και τι θα υλοποιήσουμε, σχόλια που αφορούν την υλοποίηση των robustness-diagrams (μέσω discord)

* 13η συνάντηση -> 22/04/2022

Επισήμανση πως δεν πρέπει να μείνουμε πίσω λόγω διακοπών, προβλήματα με ίντερνετ λόγω τοποθεσίας (σε χωριά κλπ), επίλυση αποριών, απόφαση να προχωρήσουν τα τεχνικά κείμενα κάνοντας συναντήσεις οι υπο-ομάδες που έχουν αναλάβει το κάθε τεχνικό κείμενο και να γίνει ομαδική συνάντηση στις 26/04 για να παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει γίνει (μέσω discord)