**Τεχνολογία Λογισμικού**

**2022**

**Μέλη ομάδας:**

1. Μάριος Στεφανίδης
2. Δημήτρης Βεργίνης
3. Δημήτρης Βλαχογιάννης
4. Αγγελική Κούρου
5. Κατερίνα Μητροπούλου

* 1η συνάντηση -> 08/03/2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παραδοτέα** | **Team-Plan-v0.1** | **Project-Description-v0.1** | **Project-Plan-v0.1** | **Risk-Assessment-v0.1** | **Feasibility-Study-v0.1** | **Team-Risk-Assessment-v0.1** |
| **Μέλος** | Αγγελική  Βλαχογιάννης | Κατερίνα  Μάριος | Αγγελική  Βλαχογιάννης | Βεργίνης  Μάριος | Κατερίνα | Βεργίνης |

+ Μάριος -> δημιουργία Github, προσθήκη βασικών στοιχείων και contributors.

Περιγραφή: Καταιγισμός ιδεών, επιλογή ιδέας και περιγραφή κάποιων πρώτων λειτουργειών, διαμοιρασμός tasks και έρευνα των διαφόρων εννοιών που πρέπει να συμπεριληφθούν στην συγγραφή των “Τεχνικών Κειμένων” (δια ζώσης).

* 2η συνάντηση -> 11/03/2022

Περιγραφή: προσδιορισμός κάποιον στοιχείων σχετικά με την δημιουργία του λογισμικού, λύση αποριών όσον αφορά στα τεχνικά κείμενα που έχει αναλάβει ο καθένας μέσω discord).

* 3η συνάντηση -> 15/03/2022

Ολοκλήρωση μεγάλου μέρους των τεχνικών κειμένων, συζήτηση αυτών που ακούστηκαν στο φροντιστήριο σήμερα και διορθώσεις (μέσω discord).

* 4η συνάντηση -> 16/03/2022

Διορθώσεις Gantt και Pert Charts, συζήτηση και απόφαση της μεθόδου που θα ακολουθήσουμε λόγω διαφωνιών για το ποια είναι η καλύτερη (Kanban ή Scrum), αλλαγές σε Team-plan και Project-Plan (δια ζώσης).

* 5η συνάντηση -> 17/03/2022

Τελικός έλεγχος των παραδοτέων, συζήτηση σχετικά με το τι πήγε λάθος μιας και υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ κάποιων μελών της ομάδας, απόφαση για ξεκούραση διάρκειας 2 ημερών (δια ζώσης)

* 6η συνάντηση -> 27/03/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παραδοτέα** | **Use-cases-v0.1** | **Domain-model-v0.1** | **Project-description-v0.2** | **Project-code-v0.1** |
| **Μέλος** | Αγγελική  Κατερίνα | Βλαχογιάννης  Βεργίνης | Μάριος  Κατερίνα | Login -> Μάριος  Main Screen -> Βλαχογιάννης, Βεργίνης |

Διαμοιρασμός των tasks και συζήτηση σχετικά με αυτά, συζήτηση για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν (μέσω discord)

* 7η συνάντηση -> 23/03/2022

Επίδειξη της προόδου που έχει γίνει μέχρι στιγμής, συζήτηση αυτών που ακούστηκαν στο φροντιστήριο και εφαρμογή πιθανών διορθώσεων, επίλυση αποριών, απόφαση για συνάντηση στις 27/03/2022 ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για μελέτη και πρόδο σχετικά με την συγγραφή των τεχνικών κειμένων (μέσω discord)